壹、交管工作分組報告
附件3
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	辦公室空間異動搬遷規劃	4/28	1.本局秘書室原規劃時程，交通管理組為第3階段搬遷單位(4/24~4/28)，惟實際搬遷日期，後續將由秘書室配合本局改制時程調整，屆時將配合辦理搬遷事宜。 / 2.交通管理組所轄3科辦公室及同仁之位置，已初步規劃分配完成。
2	清查業管法令與規定有無須配合修正情形	4/20	1.本局秘書室（法制科）於3/21函送本局因應組織改制後法制作業之清查結果彙整表，事涉交通管理組部分為：「交通部公路總局連續假期交通疏運計畫值勤作業要點，修正內容為將『會計室』調整為『主計室』，本（規劃）組已配合修正要點內容，並於4/20提供秘書室法制科彙辦。 / 2.本(規劃)組後續將配合本局改制時程，將修正後之要點函送本局各單位據以辦理。
3	清查管理維護之本局網頁	3/31	1.經清查目前規劃組交通工程科管理維護之本局網頁，計有國道快速公路、省道快速公路、縣(市)快速道路開放大型重機行駛路段範圍表、省道快速公路通車情形與速限統計表…等8項。 / 2.後續配合本局改制時程，調整網頁上顯示之管理維護單位。
4	清查年度控管督導之經費	3/31	1.經清查目前規劃組交通工程科106年控管督導之經費，包括公路養護行政、省道改善計畫、西濱快速公路後續建設計畫、全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫、時空資訊雲落實智慧國土計畫、公路養護計畫等6項，合計20億8,637萬9千元。 / 2.本局107年交通管理組控管督導之經費，已納入現行規劃組提報概算需求；改制後再由主計室按各預算執行項目內容區分，將額度歸屬至交通管理組。
5	行政院法規會審核意見，各區養護工程處辦事細則第15條交通管理及控制中心掌理事項共列11項（超過10項）與體例不符。	3/23	1.本局人事室3/21以便箋通知有關行政院法規會審議本局處務規程草案第6條及各區養護工程處辦事細則第15條，項次過多（超過10項）與體例不符請修正之意見。 / 2.本（規劃）組已配合修正，並於3/23提供人事室彙辦。
6	電腦設備需求數再檢討。	4/20	1.依據本局人事室2/13召開本局106年度第1次改制後各組室人力配置會議，交通管理組配置預算員額45人，規劃組交通工程科現有人數為27人，改制初期人數31人，後續再由歸建員額方式補實14人。 / 2.經檢討電腦需求數，依相關人員到位時提供即可，爰改制初期電腦設備需增加4組，後續依人員報到日期，需再陸續14組，共計18組。

貳、工務工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	西濱中工處及高南區工程處整併後變更管轄全公告	施行日期前15天	俟裁併後之管轄機關（西濱北、南工程處）陳報本組後轉行政院公報編印中心公告
2	新增單位之辦公室搬遷	施行日期前15天	配合秘書室第1階段（4/4-4/14）辦公空間異動搬遷規劃
3	新增單位之電腦設備重置及管線遷移	施行日期前15天	配合秘書室第1階段（4/4-4/14）辦公空間異動搬遷規劃
4	新增單位之分機號碼重新編排	施行日期前15天	用地科分機5500-55＊＊ / 採購科分機5600-56＊＊
5	新成立組室工友人力重新配置	施行日期前15天	增加1人
6	因應改制須修正之法令數量清查	3/31	業配合法制科清查竣事

參、運輸工作分組報告
一、運輸組下設運輸計畫、大眾運輸、綜合運輸及稽查管理科等4科，業務職掌如下：
科名	業務職掌
運輸計畫科	年度計畫及預算管理。 / 公路公共運輸計畫之規劃、研訂、執行與督導。 / 公路公共運輸業務督導考核。 / 非典型公共運輸之研議與計畫。 / 非屬其他科權管綜合業務(含登記桌業務)。 / 其他交辦事項。
大眾運輸科	公路汽車客運業及計程車客運業籌設與管理。 / 營業車輛之異動與增減疑義案件之釋示。 / 營業路線、場站之核發與管理、公路汽車客運業審議會、計程車客運業諮詢委員會相關作業事項。 / 公路汽車客運業及計程車客運業之考核、評鑑、補貼(助)、督導管理、違反相關法規裁罰及訴願等事項。 / 運價審查研擬與核轉。 / 其他交辦事項。
綜合運輸科	遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業籌設、審核、及營運路線許可證之核發與管理。 / 營業車輛之異動與增減疑義案件之釋示。 / 考核、評鑑、補貼、督導管理、違反相關法規裁罰及訴願等事項。 / 遊覽車客運業審議會。 / 運價審查研擬與核轉。 / 其他交辦事項。
稽查管理科	汽車運輸業營運安全及資訊整合之研究規劃事項。 / 汽車運輸業營運稽查及事故防制與通報。 / 汽車運輸業管理人員、從業人員在職訓練規劃及宣導事項 / 營運風險管理與危機處理事項。 / 汽車客運業動態資訊管理系統維護及票証整合相關事宜。 / 其他交辦事項。

二、應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	確認4科名稱。 / 規劃4科業務職掌及分工。	4/30	建請修正運輸組科名及業務職掌。
3	辦公空間異動搬遷規劃	4科科長及各科人員位置規劃;公共運輸專案辦公室委外駐點人員位置遷移。(3/1-3/31) / 配合秘書室規劃期程，9樓用地組搬移騰空後，7樓現有運輸組人員(含專委)搬遷上樓。(配合秘書室規劃時程) / 桌椅、活動櫃、門櫃及職員屏風等設備之財產移交(配合秘書室規劃時程)。	針對組改後各科位置及公運專案辦公室委外駐點人員未來辦公空間規劃中，經與秘書室討論，規劃將專案辦公室人員位置移至9樓電梯旁專案辦公室房間，部分桌椅等設備需求以公運計畫經費支應。
4	清查業管法令與規定有無須配合修正情形	2/24	「交通部公路總局公路重大交通事故緊急通報作業計畫-監理事件」規定須配合修正。
5	與監理組協調事項 / 現有共用登記桌人力移撥。 / 預算經費劃分。	現有登記桌及工友人力資料蒐集(2/14-2/24) / 以前年度業務費用使用金額蒐集(2/14-2/24) / 規劃人力移撥及經費方案與監理組協調(3/1-4/30)	現有約僱人員及工友人力資料已蒐集完成。 / 104、105年度使用監理業務費金額資料已蒐集完成。 / 人力移撥及經費切割事宜另與監理組協調中，初步規劃監理組移撥1名登記桌人力予運輸組；共用經費為一般事務費與按日按件計資酬金，106年擬維持不劃分，107年起劃分額度另行計算。

肆、監理工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	本局處務規程第9條監理組掌理事項共列12項，擬請檢討修正。	配合修正本局處務規程本組事項，於3/24完成。	已完成修正，以室監企字第1060036888號便間回復人事室。
2	辦公室空間異動搬遷規劃。	確認移出搬遷時程 / 確認移入搬遷時程 / (將配合秘書室公布調整時程進行搬遷)	1.移出單位為綜合運輸科搬遷至9樓成立運輸組，原規劃為第二階段(4/17~4/21)，將配合秘書調整時程。 / 2.移入單位為現機料組機料科搬遷至7樓原綜運科位置，原規劃為第三階段(4/24~4/28)，將配合秘書調整時程。
3	確認改制後組內各科位置。	確認各科初期人數及需配置位置與設備需求。(原預定5月1日完成)	先以各科改制初期人數及位置需求確認，已完成製作組內人員改制後座位及電話配置圖。 / 已完成確認電腦、電話、印表機影印機等設備需求，將俟資訊室及秘書室安排帳號設定等事宜。
4	與運管中心協調事項： / 現有共用登記桌人力移撥。 / 預算經費劃分。	完成協調現有登記桌人力(3/27-3/31) / 完成規劃經費調整方案與監理組協調(3/27-3/31)	完成確認調整人員，將移撥登記桌及工友人力。 / 預算因運管中心使用監理業務經費僅限於一般事務費及按日按件計資酬金等經費科目，統計104年約使用500萬元、105年約用200萬元。考量使用預算金額不大，建議預算仍置於01監理業務項下，不另新增分支計畫。 / 建議人事室調整本局以監理業務費項下支應之約僱人力回歸配置於監理組及運輸組執行相關業務，以符合經費使用合理性。
5	基隆、旗山監理站改隸作業	基隆、旗山監理站改隸各項層面進行情形。 / (將配合核定實施日調整完成日) / 收代付機構與M3須配合修改代碼及帳戶等事宜。(原預定5月1日完成) / M3應用程式及相關報表進行調整。(原預定5月1日完成)	(1)本組於4月13日召集雙北所、基隆站至北市所及14日召集雙高所、旗山站至高市所進行改隸各層面項目內容逐項進度確認，多數未完成項目皆因逢實施日尚未核定，故將調整時程延後，各事項進度如下： / 項目 須調整項目 未完成項目 / 基隆 旗山 / 車管 11 5 5 / 駕管 9 4 4 / 裁罰及稅費 9 4 4 / 運管 3 1 1 / 人事 6 6 6 / 主計 3 3 3 / 秘書 8 5 5 / 法制 7 5 5 / 資訊 9 6 6 / (2)後續要求雙北、高所每月例行召會進行進度檢視，本組亦續督導基隆、旗山監理站各業務層面皆備便改隸事宜，以逸待勞，俟核定實施日後續進調整作業。 / 目前各代收代付相關單位及管道共計17家(如超商、農金、財金、票交、郵局及銀行等)現刻正與中華數分進行測試，已完成測試者共計11家，其餘管道皆可於5月前完成程式測試。原預定於5月1日進行更版切換，然因改制實施日期尚未獲行政院核定，預推後續正式實施日期若於7月份燃料費開徵作業期間，再使各代收代付通路系統配合調整相關作業程式，恐影響民眾繳費權益甚鉅；本組於4月25日邀集相關單位假中華數分討論應對方案，故初步建議實體改隸與稅規費相關系統調整進行分割運作，於燃料費開徵期作業完成後再行調整。 / (1)前函請中華數分就改隸案M3系統須因應調整部分進行盤點，總計10大核心系統皆需調整。系統原定預計4月14日前完成修改、4月15日進行測試、4月30日前完成調整，於5月1日前備便進行資料轉檔及更版切換。 / (2)本組於106年4月25日邀集相關單位至中華數分就M3系統調整情況進行進度檢視及研商因延期後續應變方案，將俟最後行政院核定實施日進行調整。
6	現行7個區鑑定會分別併入各區監理所	現行法令規定應配合修正部份。 / (1)研修車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法。 / (2)研修交通部公路總局各區車輛行車事故鑑定會及覆議規費收費標準。 / (3)廢止交通部公路總局各區車輛行車事故鑑定會辦事細則及暫行組織規程。 / 增訂各區車輛行車事故鑑定會作業要點草案以供各區監理所制定所轄車鑑會規程。 / 相關行政作業。	已於106年3月16日召開配合改制各區車輛行車事故鑑定會移入監理所相關事宜會議，討論左列議題相關議程辦理如下： / 3月28日以路監交字第1060034956A號車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法報部。交通部4月18日以交路字第1060009526號函復刻正辦理中。 / 各區車輛行車事故鑑定會及覆議規費收費標準修訂法制預告作業已於4月24日以路監交字第1060051348號函送公報中心刊登。 / [預計進度-配合改制時間] / 4月30日前交通部公路總局各區車輛行車事故鑑定會辦事細則及暫行組織規程廢止 (本局人事室) 。 / 4月30前各區車輛行車事故鑑定會設置要點頒訂。 / 4月30日前完成人事及經費移交(本局人事室、主計室) 。 / 4月30日前完成財產、設備移交(本局秘書室) 。

伍、資訊工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	改制後各組室辦公室資訊設備需求辦理情形	2/20發便箋請局本部各單位調查所需電腦及印表機數量。 / 3/20前統整各單位回報資訊設備需求。 / 4/15現場實際勘查確認改制後各組室資訊設備需求 / 待需搬遷之組室確定搬遷日後，分配網路線 / 俟改制日期確定後，進行採購作業。	[已完成] / 2/20已發便箋通知各組室填報 / [辦理情形] / 1.有關改制後各組室資訊設備需求截至3/20為止，彙整各單位回報結果如下: / (1)個人電腦計22台 / 規劃組8台 / 監理組5台 / 機料組1台 / 秘書室3台 / 資訊室5台 / (2)印表機計3台 / 規劃組1台 / 機料組1台 / 秘書室1台 / 綜整本局各組室個人電腦需求共計22台、印表機需求共計3台。 / 2.4/15現場實際勘查確認 / 規劃組(交管組(交工科)) / 組長、副組長、主任工程司、科長、視察、專員及辦事員共計8台 / 監理組 / 承辦人5位共計5台 / 機料組(工務組(採購科)) / 視察1台 / 秘書室(法制室) / 科長及承辦人共計3台 / 資訊室 / 監理資訊科科長及承辦人共計5台 / [預計進度] / 俟改制日期確定後進行採購作業。
2	本局全球資訊網相關網頁更新	清查因應本局改制應更新網頁內容。 / 3/17資訊室預先清查。 / 3/21通知各單位自行檢查並於3/31前回復資訊室彙整。 / 4/15彙整確認各單位網頁。 / 俟改制日期確定後修正相關網頁	[已完成] / 3/17資訊室預先清查。 / [辦理情形] / 3/21通知各單位自行檢查 / 4/15清查因應本局改制應更新網頁內容，需各單位自檢網頁修正數，共60項，彙整說明如下： / 新工組 8項 / 養路組 3項 / 用地組 9項 / 監理組 18項 / 資訊室 9項 / 秘書室 5項 / 人事室 4項 / 公路防災中心 3項 / 運輸管理中心 1項 / [預計進度] / 俟改制日期確定後修正相關網頁。
3	本局員工帳號(AD目錄服務)及其管理系統(WebAD)組織架構調整。	以現有組織架構調整組織名稱，作業預計2天完成。 / 3/20單位測試-建立資訊室成員測試帳號進行測試(建立測試群組(監理資訊)，並測試系統(局內系統使用)圴可正常運作)。 / 俟改制日期確定後修正相關人員轉移。	[已完成] / 1/25組織架構規劃-單位名稱更改、新增時間排定。 / 2/22依據改制之組織架構建立AD目錄服務環境-單位名稱修改與新增及權限設定(建立新增組室之名稱及刪除機料組及用地組之組室架構)。 / [辦理情形] / 3/20單位測試-建立資訊室成員測試帳號進行測試(建立測試群組(監理資訊)，並測試系統(局內系統使用)圴可正常運作)。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後修正相關人員轉移。
4	本局電子郵件系統 (Outlook通訊錄)組織架構調整。	配合本局改制後之組織架構修改通訊錄名稱。 / 手動同步變更Outlook線上通訊錄預計需1小時完成，自動同步變更Outlook離線通訊錄預計1~2天內完成。 / 俟改制日期確定後調整組織架構。	[已完成] / 1/25組織架構規劃-單位名稱更改、新增時間排定。 / 2/22 配合員工帳號(AD目錄服務)及其網頁介面管理系統(WebAD)設定。 / [辦理情形] / 3/20 變更資訊室成員測試帳號線上通訊錄(建立測試群組(監理資訊)，並測試電子郵件系統圴可正常運作)。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後調整組織架構。。
5	公文系統組織架構調整暨功能增修(配合改制後之組織架構調人員及公文資料)	本局改制後之組織架構及資料調整。 / 改制後之組織架構，有機關裁撤、整併，內部單位調整，需先行設定組織架構，再將人員及公文資料移至接管機關或單位，另電子收、發文亦需同步調整。	[已完成] / 2/10 召開所屬機關改制配合事項說明會議。 / 2/16 辦理檔管人員移交、接管教育訓練。 / 3/16 召開啟動會議 / [預計進度] / 俟改制日期確定後完成改制後之組織架構調整及完成公文資料及人員轉置、完成新單位、人員之設定。
6	差勤系統組織架構調整及功能增修。	本局改制後之組織架構及人員名單。 / 設定各單位主管及表單流程。 / 原系統資料匯入修正後系統。	[已完成] / 2/22截標完成，開標。 / 3/1完成評審會，由亞璿公司得標。 / 3/14召開履約小組會前會。 / [辦理情形] / 3/28召開履約小組啟動會議。 / 3/31完成系統分析。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後另行訂定日期進行系統調整及修改後新系統上線，取消舊系統表單新增申請功能，新申請之表單由新系統產出，並請長官將舊系統待核表單於改制日前核畢完成，人事室於改制日前完成歸檔。
7	新e化中心組織架構調整及功能增修(有關新e化中心因應組織改制，需要調整單位設定、各系統之權限設定)。	相關模組包含機關通訊錄、地籍管理、話務派工管考系統等共有23個，需要調整單位設定、後台權限、各簽核關卡人員調整等相關設定。	[預計進度] / 俟組織改制日期確定後一周內完成系統分析。 / 改制日前20天完成系統分析。 / 改制日前10天完成系統測試。 / 改制日前3天完成左列事項預備事宜。 / 改制日前1天進行移轉。
8	基隆站及旗山站因應改制IP變更作業 / (新增)	依據所屬機關IP分配原則修正基隆站及旗山站網段分別與北市所及高市所一致。 / 經查2個監理站使用之IP數量共122個(基隆站81個、旗山站41個)，包含個人電腦、網路印表機、刷卡機等皆須人工調整設定。 / 本案預計以小額採購委外辦理IP變更作業。	[辦理情形] / 3/24請相關單位針對IP變更計畫提供建議。 / 4/7確認作業方式，中華電信路由完成設定後，由委外工程師至現場設定IP，預計1天內完成。4/14預估委外人力旗山站2人/天、基隆站3人/天，請廠商進行報價。 / [預計進度] / 4/28簽准辦理採購。 / 俟改制日期確定後，請基隆站及旗山站進行設備與IP對應資料。 / 俟改制後第一個星期六工程師到場作業。

陸、秘書工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	公文系統因應改制相關作業	改制後2個月內完成	召開公文系統因應改制配合調整會議(2/16完成) 。 / 訂定公文系統因應改制配合調整計畫(3/10完成) 。 / 蒐集人員異動資料(3/31完成) 。 / 組織單位異動轉置至測試機(4/18前)。 / 人員資料權限於測試機設定(4/1起至改制日前5個工作天)。 / 改制前各應配合事項宣導(預計改制前10日辦理)。 / 提供改制前2日先予存查之案件清冊供主管後續追蹤列管(改制確定日提供)。 / 整併單位轉檔作業(改制後2個月內完成)。
2	局屬檔案移交業務督導 / 局屬移交目錄彙送督導 / 本局暨局屬分類號暨保存年限區分表報核及啟用	1.改制確定日完成 / 2.移交機關：改制確定日；接管機關：改制確定日後6個月內完成 / 3.改制確定日後2個月內完成	1.局屬檔案移交業務督導： / 本項已函請本局涉及改制之機關確實依據「機關檔案管理作業手冊」第18章作業規定辦理，並請於每個月之「組改及合併檔案移交接管辦理情形進度表」敘明檔案移交辦理進度。 / 2.局屬移交目錄彙送督導： / (1)督促局屬涉及移交機關於改制確定日前完成移交檔案編目建檔，並於檔案管理資訊系統中註記移交日期、機關等訊息後轉出，俾接管機關將接管之檔案電子目錄轉入其系統，取得方式註明為「移交」。 / (2)接管機關辦理新機關代碼登記及彙送帳號申請作業，並函知檔管局原機關代碼轉換，並於改制確定日後6個月內完成檔案重新目錄彙送，同時函知檔管局刪除移交機關之檔案目錄資料。 / 3.本局暨局屬分類號暨保存年限區分表報核及啟用： / (1) 106年2月14日室秘文字第1060017376號便箋請各組室及局屬重新檢視組改版之分類號暨保存年限區分表。 / (2)4/30前完成本局暨局屬初次檢討彙整。 / (3)5/30前完成本局暨局屬分類號暨保存年限區分表定案。 / (4)改制確定日後2個月內報檔管局審核。 / (5)預計檔管局於11/30前完成審核，107年正式啟用。 / 4.移交與目錄彙送督導及區分表彙報：羅紫萍、羅健益、李正建。
3	各組室權責劃分表修訂	業於106年1月12日將原104年4月簽奉局長核定之本局暨與所屬機關權責劃分規定彙編(組改版)送請局內各組室預為審視檢討，並請於106年2月8日前回復本室彙整。 / 預計於106年2月13日前彙整完成各組室修正意見，並送請各組室再行檢視確認，於106年2月24日前回復本室彙整。 / 配合人事室規劃，本局需報行政院核定之相關組織法規，應於106年2月初前函送至行政院人事行政總處審議，爰擬依該處核定本局處務規程結果調整本局權責劃分表內局內各單位編制，預計於106年3月初召開本局權責劃分檢討會議。 / 俟各組室就會議討論之修正事項送交本室彙整完成後，於106年4月底再次送請各組室檢視確認，於106年5月上旬回復本室彙辦。 / 於106年5月中旬簽陳局長核定並於改制日發布施行。	業於106年1月12日將原104年4月簽奉局長核定之本局暨與所屬機關權責劃分規定彙編(組改版)送請局內各組室預為審視檢討，並請於106年2月8日前回復本室彙整。 / 106年3月2日由陳主任秘書就上述修正後版本主持召開本局改制後權責劃分檢討會議，並請各單位於會後2週內就相關組室間權責爭議事項協商處理後回復本室彙辦，惟迄今仍未接獲相關爭議組室(規劃組、新工組、養路組、監理組、資訊室)回復，本室並於106年4月10日以室秘研字第1060044056號便箋催辦中。 / 預計於106年4月底彙整完成各組室回復意見後，再次送請確認，後續於5月中旬簽陳局長核定並於改制日發布施行。
4	各組室辦公空間 異動搬遷規劃	第1階段 / 改制確定日前3週完成 / 第2階段 / 改制確定日前2週完成 / 第3階段 / 改制確定日前1週完成	第1階段: / 九樓用地組其中2科(地籍管理科、路權科)併成用地科搬遷至五樓最東側(工務組辦公區域)。 / 用地組另1科(產業科) 搬遷至一樓事務科與研考科之間(秘書室辦公區域)。 / 九樓機料組採購科搬遷至五樓緊鄰用地科 (工務組辦公區域)。 / 第2階段: / 九樓東半部(用地組騰空之3科)由七樓運輸管理中心-綜合運輸科搬遷上樓另加原九樓運輸管理中心-運輸規劃科及擴編新增的客運運輸、營運安全2科，共4科成立運輸組承接辦公區域。 / 第3階段: / 九樓機料組機料科搬遷至七樓原運輸管理中心-綜合運輸科位置。 / 九樓西半部(機料組騰空之2科空間)由擴編新增的交通管理、交通控制科另加現有交通工程科共3科，成立新交通管理組承接使用。
5	研擬新成立組室是否配置工友	改制確定日完成	新成立組室配置工友情形如下： / 1.運輸組（4科）分配工友1人（呂欽娥），原監理組2人調整為1人（周子涵）。 / 2.交通管理組（3科）分配工友1人（由原機料組陳家芳擔任）。 / 3.法制室（2科）由同樓層之養路組（5科）郭麗鳳及高麗如共同兼辦。 / 4.工務組增為6科原分配工友1人（馬招蓮），再增加工友1人（由原用地組張翠貞擔任）。 / 5.其他未變動組室維持原工友工作不變。 / 6.本案工作調整自改制生效日起實施。
6	將變動確認的組室科分機號重設 / 分機表請資訊室配合的廠商修改程式	改制確定日完成 / 改制確定日完 / 成	各組室辦公空間異動搬遷規劃，依搬到的樓層設定分機號碼。 / 例如： / 1.用地科、採購科搬遷至五樓東側(工務組辦公區域)，用地科分機號碼將由5500~55XX，採購科分機號碼為5600~56XX。 / 2.產業科搬遷至一樓事務科與研考科之間(秘書室辦公區域)，分機號碼將由1600~16XX。 / 3.其餘變動組室將依上述原則設定分機號碼。

柒、法制工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	為使本局暨所屬機關（構）之相關法規命令、行政規則於本局改制後可無縫接軌，需函請各機關 (單位)檢視並清查各業管法令與規定有無須配合修正之情形。	2/15完成	辦理情形： / 1.法制作業計劃書106.01.18已完成。 / 2.106.01.20已函請局內單位及局屬機關配合辦理。 / 3.106.02.18另以電郵局內單位及局屬機關承辦人，提醒請如期如式填報。
2	本局各機關 (單位) 列表函報清查結果。	3/30完成	辦理情形： / 依據第六次籌備小組會議主席裁示，經局內單位及所屬機關再次確認填報，本組已彙整局內單位及所屬機關檢視清冊，說明如下： / 1.局內單位須辦理修正之法規命令及行政規則，共計為68件。 / 2.局屬機關須辦理修正之法規命令及行政規則，共計為236件。 / 3.綜上，本局須辦理修正之法規命令及行政規則，總計為304件。
3	本局各機關（單位）簽辦修正法令與下達。	預計施行日前一週完成	辦理情形： / 目前已完成局內單位及局屬機關之法制作業清查，將俟行政院核定本局改制及發布確定施行日後，由各機關（單位）於施行日前一週完成各項法規命令之發布及行政規則之下達，完成生效程序。
4	變更管轄權公告及刊登行政院公報。	預計施行日前二週完成	辦理情形： / 將俟行政院核定本局改制及發布確定施行日後，由裁併後之管轄機關辦理管轄權公告及刊登行政院公報，以下各項之後續程序刻由各業務單位持續辦理中。 / 1.西濱中工處裁併至西濱北工處、東西向高南處裁併至西濱南工處部分： / 人事室業於106.02.23召開整併會議，其決議為請裁併後之管轄機關（西濱北、南）依限陳報本局（新工組）轉行政院公報編印中心刊登公報。 / 2.基隆監理站整併至臺北市所、旗山監理站整併至高雄市所部分： / 監理組106.03.10便箋請相關單位提供意見，本組業已於 106.03.15 提供法制作業之意見。該組106.04.13召集上開相關監理所進度確認，後續程序該組辦理中。 / 3.各區車鑑會裁併至各區監理所： / 本局監理組於106.03.16召集相關監理所開會討論整併事宜，並106.03.28業已將車鑑覆議辦法報部；於4月間刻正簽辦車鑑收費標準之修訂及於行政院公報上之預告程序。
5	本局各機關（單位）回報修正及公告作業，完成改制生效前須辦理之各項法制作業。	預計施行日前一週完成回報	將於確定施行日之前，請各機關 (單位) 再回報完成法制作業之情形，俾利施行當日業務推動即可順利接軌。
6	局屬整併機關變更契約當事人、民事訴訟上當事人承受訴訟之程序及訴願案件（含行政訴訟）之處理。	預計確定之施行日後一週通知	因應本局改制施行生效後，通知涉及管轄權變更之機關辦理下列事項之主體變更或相關程序。 / 1.通知廠商契約辦理變更當事人。 / 2.通知委任律師辦理民事訴訟上當事人承受訴訟之程序。 / 3.訴願案件（含行政訴訟）之處理。

捌、預決算工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
一、	107年度概(預)算籌編
1	籌編規劃原則	105.12.20-106.2.28	本局改制後局本部組室及新工工程處調整整併等，因未有新移入之業務，現有預算書(含分預算)歲入項目、歲出工作計畫無需新增，未來僅少部分工作計畫內之執行項目文字說明或執行單位，須配合改制後組室業務情形微調。爰概(預)書內容將配合組室改制成立時間，適時調整。 / 預算書之表達，原則上將儘量避免變動過大，以免預算審議時遭立法委員質詢或誤解，致預算遭刪減。 / 107年度概算籌編作業已啟動，為免有業務主管組室漏提列需求，改制前，仍請現有各組室就現有業務項目或擬推動之業務提報概算需求；改制後本室將依新組室業務職掌，按各預算執行項目內容區分，將額度歸屬至相關組室。 / 本室辦理107年度法定預算分配時，將依新業務組室分配預算額度。
2	額度分配、提報中程歲出額度需求	105.12.20-106.2.28	1.107年度歲出基本需求概算額度已於105年12月底通知現有各業務主管組室，並請其提報107年度中程歲出概算需求時，按留存業務與移出業務分類。 / 2.交通部已於2月8日通知並核列本局暨所屬107年度概預算額度。 / 3.歲入預算於105年12月底通知所屬及局本部現有業務單位提報預估歲入數。
3	概算籌編及提報	106.2.1-106.3.中旬	1.本室依交通部核列之107年度概預算額度審核並彙整各(現有)業務主管組室提出之概算需求。 / 2.107年度概算需求業於 106年3月2日及3月7日召開概算審查會議審議完竣，業依會議決議查填相關表件並於3月13日傳送交通部。
4	向交通部爭取預算	106.3月中旬- 106.5月下旬	1.依交通部審查意見，請現有組室提供說明及申復，以爭取歲出額度。 / 2.交通部完成審議後整編概算時程約於5月中旬，屆時再請新設立之組室檢視修正概算書內容。如有2個以上組室共同執行之項目，將檢討業務執行項目內容，視情形予以區分修正。如有業務項目之預算不易區分，本室必要時提供協助溝通分配。
5	向行政院主計總處爭取預算	106.5月下旬-106.8.31	1.本室將依改制後組室職掌及業務推動項目，繼續檢視預算書文字內容並作適當修正。 / 2.行政院主計總處審查本局概算意見，請改制後組室提供說明及申復。
6	向立法院爭取預算	106.9.1-106.12.31	請改制後組室就立法委員或預算中心預算審議意見提供說帖或補充資料。
二、	106年度可用預算餘額調整配置
1	現有組室調整配置可用預算餘額。	核定施行日前1日	本局改制籌備小組第6次會議紀錄主席裁示事項，本局組織法施行日期迄今尚未確定，請各工作分組研議各項工作完成日期如何調整。 / 本室將依本局陳報行政院改制之施行日期，於施行日前15日，請現有組室(牽涉業務調整之組室)各預算控管人員確認預控系統資料，包括：預算數、實支數及預付數、未核銷請購單、工案號未核銷數(含預計保留數及其完整性）、可用預算餘額（詳如附表），並請其將可用預算餘額分析其餘額歸屬業務內容並分配至相關新制組室，依限回復本室，以協助於預控系統調整預算數。
2	改制後組室確認配置之可用預算餘額。	核定施行日後20日	本室將於改制施行日後通知改制後組室(業務異動組室)確認相關科目可用預算餘額數，倘部分科目預算餘額重新配置後相關組室未能取得共識，本室將提供協助。
3	改制後各期修改分配預算之作法。	106年度各期修改分配預算仍依循改制前方式，由需求單位簽辦，送會原預算控管人員錄案彙整提供修改分配預算相關增減資料交本室彙辦。

拾、組織調整級綜合規劃工作分組、員額及權益保障工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	釐清本局員工是否繼續參加工會	已完成	業於3/6函請勞動部釋示，案經該部於3/14函復：因涉本局員工結社權之行使，且因改制後員工身分尚須進一步釐清確明，建請確明員工身分屬性後，與工會協商相關事宜，較為妥適。
2	一對一客製化訪談	5/15完成	俟改制待遇類型奉行政院核定後，再將每位同仁轉任後待遇試算結果作整體分析，提供同仁選擇是否轉任。
3	辦理職務歸系及開立轉任人員之工作證明	5/15完成	簡薦委制每一職務須辦理職務歸系、訂定職務說明書，改制初期將配合現職人員辦理歸系。 / 另為現職人員轉任採計年資提敘，開立工作內容證明。
4	函報本局組織法施行日期	暫定5/15	本局處務規程、編制表及所屬機關組織法規、編制表等草案，以及改制後適用待遇制度，均業由交通部轉陳行政院審議。有關本局組織法施行日期將視行政院審議情形，再據以函報交通部。
5	召開陞遷委員會	已完成	本次改制編制表專員、視察職稱於資位制同列高員級，改制後專員8等，視察9等，為期公平起見，改制後所占之職稱將參照陞遷辦理資績評比並業提陞遷甄審委員會審議，俟改制施行日期確定後再辦理人員派職作業。
6	辦理4個新建工程處整併	2/3啟動整併作業 / 施行日前整併完成	配合本局組織法施行日期辦理西濱中區工程處整併至西濱北區工程處、東西向高南區工程處整併至西濱南區工程處案，已於2/23邀集本局相關組室及前開4個新建工程處開會完竣，並於3/3將會議紀錄轉知相關單位及機關依決議事項辦理。 / 至整併後人員移撥安置一節，業請各工程處協助同仁填列意願調查表，俟彙整後5月中旬再擇期開會討論。
7	各工程處改制後是否繼續適用勞基法	5/15完成	本局改制後由交通事業機關改為交通行政機關後是否繼續適用勞基法，業於4/20函報勞動部請釋中。
8	編訂新機關代碼	5/15完成
9	人事派免作業	施行日期前1個月完成

用路人服務中心報告
配合本局處務規程審查意見說明需求，本中心已研擬完成常設性任務編組設置必要性說明文字提供人事室彙整。